## АДМИНИСТРАЦИЯ

## БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2024       					                              №    1619

### г. Благовещенск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Амурской области от 27.06.2024 № 322-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Амурской области к отопительному периоду 2024-2025 года и их работе в течение отопительного периода 2024-2025 года», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170, Типовой инструкцией по технической  эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной  приказом Госстроя  Российской Федерации от 13.12.2000 № 285, Организационно-методическими  рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и   населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными  приказом Госстроя Российской  Федерации от 06.09.2000 № 203, Правилами  технической эксплуатации  тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 №115, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными  приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, администрация Благовещенского муниципального округа

постановляет:

1.	Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, обслуживающим организациям предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа:

1.1.	до 09.07.2024 года планы-графики подготовки жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2024-2025 годов по форме, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2.	еженедельно по вторникам с 09 июля 2024 года до полной готовности объектов, сведения о ходе подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов по формам, согласно приложениям № 2, № 4 к настоящему постановлению;

1.3.	до 01.09.2024 года сведения о готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный период 2024-2025 годов, согласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению

1.4.	 до 10.09.2024 года сведения о готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 годов согласно приложению № 3.2 к настоящему постановлению;

1.5.	 до 10.09.2024 года сведения об установке расчетных сужающих устройств в тепловом пункте согласно приложению № 3.3 к настоящему постановлению;

1.6.	до 20.09.2024 года паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению в электронном виде, в формате PDF на адрес электронной почты: zhkh@blagraion.ru.

2.	Ресурсоснабжающим организациям:

2.1.	еженедельно по средам с 10 июля 2024 года по 30 сентября 2024 года представлять в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа отчет о выполненных работах по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов;

2.2.	еженедельно по вторникам предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа информацию по созданию запаса топлива;

2.3.	до 15.07.2024 года представить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа информацию о результатах заключения договоров поставки топлива на отопительный период 2024-2025 годов;

2.4.	до 29.07.2024 года предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа температурные графики регулирования отпуска тепла на котельных на отопительный период 2024-2025 годов;

2.5.	до 10.07.2024 года предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа графики поставок топлива на отопительный период 2024-2025 годов;

2.6.	до 15.09.2024 года создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования;

2.7.	до 25.09.2023 года создать нормативный запас топлива;

2.8.	еженедельно по средам предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа информацию о подписанных актах готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2024-2025 годов;

2.9.	до 20.09.2024 года обеспечить подписание актов проверки готовности котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов с учетом выполнения следующих критериев:

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

- наличие произведенных и утвержденных расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие разработанного и утвержденного порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- проведение гидравлических испытаний тепловых сетей;

- разработка и выполнение плана мероприятий по устранению нарушений тепловых и гидравлических режимов работы тепловых сетей, выявленных в предыдущем отопительном периоде;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- обеспечение работоспособности автоматических регуляторов параметров теплоносителя котельных при их наличии;

-  обеспечение положительных заключений экспертиз промышленной безопасности тепловых сетей и внесение в установленном порядке в соответствующий реестр заключений экспертиз промышленной безопасности управления Ростехнадзора.

3. Управлению жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа, совместно с теплоснабжающими организациями:

3.1. организовать контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов;

3.2.  в срок до 03.07.2024 года создать оперативный штаб (комиссию) для контроля подготовки к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

3.3.  в срок до 25.05.2024 года разработать пообъектный план подготовки  объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

3.4.	до 10.07.2024 года подготовить проект постановления администрации Благовещенского муниципального округа об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов и состава комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства  Благовещенского муниципального округа  к осенне-зимнему периоду и оценки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

3.5. оказывать методическую и организационную помощь организациям жилищно-коммунального хозяйства при подготовке объектов к отопительному периоду;

3.6. обеспечить участие органов муниципального жилищного контроля в проверке готовности жилищного фонда.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Благовещенского муниципального округа: https://blagraion.amurobl.ru/ и сетевом издании «Официальный вестник Благовещенского муниципального округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Благовещенского муниципального округа Ивашутина А.А.

Глава

Благовещенского муниципального округа				Д.В. Салтыков

Приложение №1

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от_____________№_________

ПЛАН –ГРАФИК

Подготовки жилого дома _______________________________________

( адрес)

к эксплуатации в отопительный период 2024-2025 г.г.

| № п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию (рекомендуемые) | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление чердачного перекрытия; - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер | м2 м2 |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов в том числе:. - ремонт и покраска, герметизация швов;. - утепление оконных проемов; - утепление дверных проемов | мп шт шт |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов; -ремонт дренажных и водоотводящих устройств | мп мп |  |  |
| 5. | Гидравлические испытания системы теплоснабжения Ремонт инженерного оборудования в том числе: 1) системы отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка системы отопления промывка и опрессовка водоподогревателя, подготовка ИТП 2)системы горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 3) системы холодного водоснабжения: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 4) системы канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев пропарка труб 5)электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей | шт мп шт шт шт мп шт шт шт мп мп шт мп мп мп шт шт шт |  |  |
| 6. | Другие работы |  |  |  |

Руководитель организации __________________________________________    ________________

(ф.И.О.)                                                                            (подпись)

Уполномоченный представитель

собственника МКД                     ____________________________________              _________________

( Ф.И.О.)                                                                           ( подпись)

Приложение №2

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от_____________№_________

СВЕДЕНИЯ

О ходе подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду 2024-2025г.г.

_____________________________________________________________________________________

( наименование управляющей организации, обслуживающей организации)

по состоянию на _________________________________

| № п/п | Адрес жилого дома | Дата подписанного акта готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде | Дата подписанного акта готовности системы отопления к эксплуатации в отопительном периоде | Дата подписанного акта установки расчетных сужающих устройств в тепловом пункте | Дата подписанного паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Примечание:

Форма акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде оформляется согласно приложению № 3.1 настоящего постановления.

Форма акта готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде оформляется согласно приложению № 3.2 настоящего постановления.

Форма акта установки расчетных шайб в тепловом пункте оформляется согласно
приложению № 3.3 настоящего постановления.

Приложение №3

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от_____________№_________

Паспорт готовности

дома к эксплуатации в зимних условиях

адрес _______________________________________________________________________________

( управляющая организация, обслуживающая организация)

____________________________ 202__ г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное)

- Год постройки

- Характеристика объекта:

износ в %	этажность	подъездов

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади

количество квартир	(шт.)

общая полезная площадь объекта	(м2)

жилая площадь	(м2)

нежилая площадь	, в том числе

- Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

- Источники:

теплоснабжения

газоснабжения

Системы АПЗ и дымоудаления

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего  20___ года

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей ( аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта  к эксплуатации в зимних условиях 20__г.

| № п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию (рекомендуемые) | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений в том числе: -утепление чердачного перекрытия; -изоляциятрубопроводов, вентиляционных коробов и камер | м2 м2 |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов в том числе:. - ремонт и покраска, герметизация швов;. - утепление оконных проемов; - утепление дверных проемов | мп шт шт |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов; -ремонт дренажных и водоотводящих устройств | мп мп |  |  |
| 5. | Гидравлические испытания системы теплоснабжения Ремонт инженерного оборудования в том числе: 1) системы отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка системы отопления промывка и опрессовка водоподогревателя, подготовка ИТП 2)системы горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 3) системы холодного водоснабжения: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 4) системы канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев пропарка труб 5)электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей | шт мп шт шт шт мп шт шт шт мп мп шт мп мп мп шт шт шт |  |  |
| 6. | Другие работы |  |  |  |

IV. Результаты проверки готовности объекта к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

Комиссия в составе :

Председателя совета многоквартирного  дома : __________________________________________

Представителя теплоснабжающей организации:_________________________________________

Произвела проверка вышеуказанного объекта, проверила наличие:

| № п/п | Наименование | ДАТА подписания акта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном период |  |
| 2. | Акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде |  |
| 3. | Акт установки расчетных сужающих устройств в тепловом пункте МКД |  |

и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Представитель теплоснабжающей организации  __________________________________________

Представитель  Управляющей ( обслуживающей) компании ________________________________

Уполномоченный представитель собственника  МКД ______________________________________

Приложение №3.1.

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от_____________№_________

АКТ

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 г.г.

______________________                                                                                        «____»_________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации

_____________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя_____________________________________________________

( наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку системы отопления  здания _____________________________________

и тепловых сетей ______________________________________________________________

Результате испытаний и осмотра  следующие :

1. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты :

а) по изоляции_________________________________________________________________

б) по кранам __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Состояние люков на внешних сетях потребителя__________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Промывка системы __________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к ______________20__ г.

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель ресурсоснабжающей организации __________________________________________

Представитель  управляющей ( обслуживающей) организации ________________________________

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «____»_____________20__ г.

«______»_______________20__   г.

Приложение №3.2.

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от _______________№____________

___________________                                                                                     «________»___________20__г.

Потребитель (абонент) ________________________________________________________________

Адрес :______________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.

- Подогреватель горячего водоснабжения:

  - Качество прочистки _________________________________________________________

  - Состояние (количество трубок) _______________________________________________

  - Гидравлические испытания (опрессовка) _______________________________________

- Насосное оборудование _________________________________________________________

- Запорная арматура и трубопроводы________________________________________________

- Гидравлическая автоматика (удовл., отсутствут) ____________________________________

- Электроавтоматика (удовл., отсутствует)___________________________________________

- Укопмлектование КИП (удов., отсутствует)_________________________________________

- Наличие арматуры для измерения давления и гильз для замеров температуры ______________________________________________________________________________

- Узел учета (дата поверки, отсутствует) ___________________________________________

- Состояние изоляции теплового узла _______________________________________________

- Гидравлическое испытание (опрессовка) теплового узла______________________________

- Прочистка грязевиков и фильтров_________________________________________________

- Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др. ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Герметизация теплового ввода здания ____________________________________________

- Укомплектование технической документацией  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят __________________________ и готов к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель РСО _____________________________________________________________

Представитель управляющей (обслуживающей) организации __________________________

Приложение №3.3.

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от _______________№____________

АКТ

установки расчетных сужающих устройств в тепловом пункте

20___/20___ г.г.

____________________                                                                                     «_____»__________20__г.

Потребитель (абонент) _____________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________

Мы нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: _______________

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

И представитель потребителя ______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Произвели проверку установленных расчетных шайб в тепловом узле

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

ТУ № _______диаметр сопла ________ диаметр шайб_____________ кол-во шайб ______________

Сужающие устройства опломбированы пломбиром № _____________________________________

Тепловой н к запуску системы отопления готов ___________________________________________

Представитель ресурсоснабжающей организации _________________________________________

(подпись должность, Ф.И.О.)

Представитель управляющей (обслуживающей) организации _______________________________

_____________________________________________________________________________________

(подпись должность, Ф.И.О.)

Приложение № 4.

к постановлению администрации

Благовещенского

муниципального округа

от _______________№____________

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

По подготовке многоквартирных жилых домов УК (обслуживающая компания)

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов по состоянию на _______________________________

| Необходимо подготовить систему отопления в МКД |  |  | Подготовлена система отопления МКД |  |  |  | % готовности ТУ | Необходимо промыть МКД | Промыто МКД |  | % промывки | Необходимо подписать паспортов готовности | Подписано паспортов готовности | Основания не подписания акта готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД, ед | МКД, м2 | ТУ, ед. | МКД, ед | МКД, м2 | ТУ, ед. | Подписано актов готовности ТУ |  |  | МКД, ед. | подписано актов промывки системы |  |  |  |  |